云盘留底检测系统工作汇报

—— 系统能力 · 阶段性优化成果 · 运行成效与规划 ——

汇报人：【姓名】　　2026 年 7 月

一、背景与业务痛点

按公司与 PSD 业务标准，客户服务的每个关键进展（签约、递案、获批、开户、完成投资等）都必须“留底”——在云盘中留存能证明该项服务确已启动或发生的材料。材料形式繁杂：合同、受理回执、聊天记录、转款凭证、公证文件、外文材料等，此前靠人工逐份打开核对。

量大：文件量大、格式杂，人工逐份核对耗时长，成本高；

标准不一：判定口径依赖个人经验，松紧不一，结论难以复核；

易漏检：业务量增长后容易漏检，合规风险后置暴露。

云盘留底检测系统的目标：把留底检测从“人工核对”升级为“AI 自动判定”——标准统一、全程留痕、结果可复核。

二、系统是什么

一句话：业务方把「客户 + 项目 + 进展 + 云盘文件链接」批量提交给系统，系统自动完成下载、文字识别（OCR）、AI 按公司留底标准逐份判定，并给出整批“符合 / 部分符合 / 不符合”的总体结论与理由。

处理流程：批量提交（秒级受理）→ 后台排队异步处理 → OCR 文字识别 → AI 逐份判定 → 识别文本脱敏存档 → 生成批次总报告 → 业务方按批次号查询结果。同一进展下同一文件再次提交时自动复用历史判定，不重复识别、不重复计费。

【截图 1：业务审核提交页】　系统「业务审核」tab，框选客户/项目/进展 + 文件链接提交表单区域

【截图 2：批次结果页】　含单文件判定列表（结论/符合度/理由）与整批总体报告

三、核心功能

1. 业务审核（主线，与业务系统对接）

云盘/OSS 文件链接批量提交，秒级返回批次号，检测在后台异步完成；文件链接过期自动刷新；

结果含每份文件的判定结论、符合度评分（0–100）、判定理由、关键点，以及整批总体结论。

2. 快速检测（自助工具）

运营/文案本地上传或粘贴链接、自定义判定要求，即传即测，用于零散核查与规则验证。

3. 审核任务管理后台

检索：批次检索：按状态、客户、项目、进展、日期、总体结论筛选，支持“仅看有失败文件”；

详情：批次详情：客户/办理人/项目/进展/判定标准/总体结论全量展示，逐文件可查判定理由与识别文本；

纠错机制：单批重审；判定口径调整后可“按新规则批量重判”（不重新识别原件，成本低）；必要时批量重审。

【截图 3：管理后台-批次列表】　审核任务管理页（/archive-admin），含筛选区与批次列表

【截图 4：批次详情弹窗】　管理后台点任一批次「详情」，展示批次全量信息 + 文件表

【截图 5：单文件详情】　批次详情中点某文件，展示判定理由、关键点与脱敏识别文本

四、智能判定标准：PSD 业务标准固化进 AI

核心口径：留底的本质是“证明该进展对应的服务确已启动或发生”，不要求必须是官方回执类关键件；

证据认定：官方文件（批复函/受理回执/递交确认）或软证据组合（服务合同 + 聊天记录/邮件/确认截图）任一即可；

三级判定：符合 / 部分符合 / 不符合三级结论 + 符合度评分 + 判定理由；只有辅助附件判“部分符合”，完全无服务痕迹判“不符合”；

业务规则示例：转款凭证以金额币种为准、不强制体现客户姓名；银行开户类核心材料属客户隐私，识别到账户/开户/转款凭证任一即算符合；进展阶段错配最多判“部分符合”不硬性否决；单份文件加密或识别失败只影响该文件、不拖垮整批；

异常兜底：扫描件无有效文字时自动标记“无文字”，不参与总体判定，避免误判。

五、阶段性优化成果：提速 · 反馈闭环 · 规则迭代

5.1 基础设施升级，效率提升 10 倍

切换到更高配置服务器后，单批次检测耗时由 160 分钟降至 12 分钟，效率提升至少 10 倍，让“改一次规则、当天跑一轮回归验证”成为常态，大幅缩短反馈闭环。

5.2 双轨制质量监控

内部自检：每日主动抽查检测结果，识别明显偏差案例；

PSD 反馈：对接 PSD 侧判定结论，聚焦“判定符合”背后的规则缺口。

5.3 已完成的规则改进（典型案例）

| # | 反馈场景 | PSD 判定符合的原因 | 改进动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务启动判定 | 客户合同已写明具体服务内容，完成任意一项即为服务启动；聊天记录为客户确认凭证（转卖房产 = 服务启动） | 已按此规则更新判定逻辑 |
| 2 | 授权委托书识别（希腊团聚项目） | 香港公证 + 海牙认证 POA，第三页委托人信息中含项目办理人（关晓晓） | 新增规则：客户名称 + 办理人中英文名组合匹配 |
| 3 | 泰国精英签青铜卡转款凭证 | 泰币 650000 已符合投资金额标准，凭证无需强制体现客户姓名；且金额已脱敏 | 更新规则：不再强制客户姓名匹配，后续不比对金额数字 |
| 4 | 美国银行个户项目 | 账户类材料属客户隐私，核心材料可能未直接提供给文案（开户成功后银行直接邮件联系客户） | 更新规则：成功留底中识别到客户账户信息/开通/转款凭证即为符合 |
| 5 | 新加坡银行个户项目 | 同上，递交后银行直接与客户联系，文案侧无直接材料 | 更新规则：递交留底中识别到开户信息表/核心个人文件等即为符合 |
| 6 | 家属关系识别（叶春燕/周小宝小白条案例） | 入境激活小白条文件名为「先生小白条」，说明周小宝为叶春燕丈夫；递交留底已上传夫妻证明文件 | 新增规则：结合当前批次多进展文件整体分析 + 文件内容关键词识别 |

5.4 已识别的边界问题与对策

| 场景 | 现状 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 加密 PDF（如香港资本投资者入境计划-完成投资批次） | 曾导致整批误判为“不符合” | 已改为：识别不了的加密文件排除出整体判断，由其他文件综合兜底 |
| 土耳其语等小语种文件（无英文） | AI 目前原生支持中英文，未能识别 | 待适配：规划多语言识别扩展 |

5.5 调优路径

整体遵循“算力先行 → 双轨反馈 → 规则细化 → 边界补齐”：单文件判定升级为多进展、多文件联合判定；名称精确匹配升级为客户名 + 办理人中英文组合匹配；金额/姓名硬校验按项目场景放宽；异常样本降级处理，避免污染整体结论。

一句话总结：10 倍提速让每一条 PSD 反馈都能快速转化为规则更新，并通过每日自检验证效果，形成“提速 → 反馈 → 迭代 → 验证”的良性闭环。

六、技术保障与安全合规

稳定：队列化异步架构：提交即回、后台排队处理，集中提交不宕机；任务状态全部落库，服务重启不丢任务；

降本：历史结果复用 + 按新规则重判不重新识别原件，AI 调用量与成本可控；

可观测：事件流、接口请求记录、外部接口记录、AI 调用记录四类台账，每次判定可追溯、可复盘；

安全：识别文本脱敏后入库；文件走云盘临时签名链接、处理完即删，服务器不长期留存原件；业务接口由网络层隔离。

【截图 6：事件流页】　侧边栏「事件流」（/events），展示批次/文件/worker 事件台账

【截图 7：AI 调用记录页】　侧边栏「AI 调用记录」（/ai-api-calls），展示每次 AI 判定留痕

【截图 8（可选）：在线接口文档】　服务地址 /docs（Swagger），体现系统对外开放对接能力

七、运行成效

以下数据从生产环境统计后填入：

累计检测：【数据：批次 __ 批 / 文件 __ 份】；

总体结论分布：符合【数据：__%】、部分符合【数据：__%】、不符合【数据：__%】；

历史结果复用率【数据：__%】，单批次平均耗时约【数据：__】分钟；

内部自检 + PSD 反馈累计推动规则改进【数据：__】项。

【数据占位说明】　以上【数据：…】处请用生产库统计替换（批次数/文件数/结论分布/复用率/平均耗时）

八、后续规划

进展包滚动总报告：同一客户同一进展多版本留痕，随材料补充自动更新总体结论；

多语言扩展：适配土耳其语等小语种材料，拓展识别能力边界；

客户档案联动：检测完成的识别文本自动沉淀为客户结构化档案（只补空字段、不覆盖人工数据）；

自动回写：检测结果自动回写业务系统，减少人工查询环节。

附录：截图清单

| 编号 | 截图内容 | 截取位置 |
| --- | --- | --- |
| 截图 1 | 业务审核提交页 | 系统首页「业务审核」tab（提交表单区域） |
| 截图 2 | 批次结果页（单文件判定 + 总体报告） | 提交后的批次结果轮询页 |
| 截图 3 | 管理后台-批次列表（含筛选区） | 侧边栏「审核任务管理」（/archive-admin） |
| 截图 4 | 批次详情弹窗 | 管理后台点任一批次「详情」 |
| 截图 5 | 单文件详情（判定理由 + 关键点） | 批次详情弹窗中点某文件「详情」 |
| 截图 6 | 事件流页 | 侧边栏「事件流」（/events） |
| 截图 7 | AI 调用记录页 | 侧边栏「AI 调用记录」（/ai-api-calls） |
| 截图 8（可选） | 在线接口文档 | 服务地址 /docs（Swagger UI） |